BUFS 챗봇 워크플로우 — 현 문제점 보고

측정일 2026-05-18  ·  근거: 7-step code audit + 회귀 진단 (-14.64pp)  ·  branch: claude/nice-swartz-0c0cc4

핵심: 정답률 baseline 83.54% → 68.90% (-14.64pp). 원인은 단일 코드 변경 아니라 5/6 인덱스·그래프 재인제스트 형식 변경 × KO_PROMPT v1 '원문 복사' 명령 누적. 이외에 시스템 시간의 71.5%가 분류 LLM 타임아웃(rule_fallback)에 소진.

문제 1. 학사일정/수강신청 답변 ‑14pp 회귀 (해소 진행 중)

• 증상: SCHEDULE 인텐트 17건 + REGISTRATION 5건 = 회귀 22건 (전체 -24건의 92%). 답변에 한글 날짜 '2026년 4월 22일' 대신 ISO '2026-04-22' 가 그대로 출력 → Contains-F1 토큰 매칭 실패.

• 원인: 5/6 18:31 수동 재인제스트 시 academic_graph 노드 구조 변경 (학년별 분리 + 시간 정보 + ISO 형식). _query_schedule 등 god 함수 fallback path 5곳이 _format_date 호출 없이 raw context로 LLM에 전달. KO_PROMPT v1이 '원문 그대로 복사' 명령하므로 LLM이 ISO를 그대로 답변에 채택.

• 권고: audit P2-12 부분 적용 = academic_graph.py 5곳 (_schedule_to_result · 장바구니 · OCU 납부 · 학사일정 fallback · 휴/복학) context를 _format_date / _format_period로 한글 변환. 패치 적용·평가 진행 중. sanity 3건 (장바구니·수업일수 1/2선·수강신청) 한글 복원 확인.

문제 2. 분류 LLM(query_understanding) 88% TIMEOUT — 시간 71.5% 점유

• 증상: 쿼리당 평균 41.5s 중 28s가 query_understanding 단계 (1차 gemma3:4b 8s timeout → 2차 메인 LLM 20s timeout → 룰 폴백). 5/7 H100 측정 172건 중 88% TIMEOUT.

• 원인: multi-task 1 (5/11 도입) 통합 LLM JSON 호출이 ollama keep_alive 만료 cold start 시 8s 안에 응답 못함. 즉 통합 모듈의 실효성 0 — 룰 폴백이 사실상 모든 분류 담당.

• 권고: audit P0-3 (CONV_UNDERSTAND_TIMEOUT_SEC 8→3 default) 적용 → 추정 -6,000ms. P1-10 (FALLBACK 20→5) 적용 → 추가 -15,000ms. 단 정답률 -1~3pp 트레이드 — AB 측정 필수.

문제 3. chat.py 1,522 LOC god 4건 + stream/sync 90% 중복

• 증상: chat_stream(CC 76, 511 LOC) + _inner_generator(CC 73, 464 LOC) + chat_sync(CC 47, 338 LOC) + _enrich_analysis(CC 49, 112 LOC). 9 stage 흐름이 stream/sync 양쪽에 약 284 LOC 중복.

• 원인: 초기 stream 구현 후 sync를 별도 함수로 복제. multi-task 1 통합 후에도 정리 안 됨. sync 결손 4건 누적 (① 컴포넌트 초기화 게이트 ② P4 재시도 74 LOC ③ Clarification timing 로그 ④ LLM try/except).

• 권고: audit P0-1 점진 분리 진행 중. P0-1a (Stage D 헬퍼) commit 0947bac · P0-1b (Stage F+G P4 retry) 코드 작성 완료(stash) · P0-1c (Stage I 후처리) 대기. sync 결손도 동시 해소.

문제 4. PIPELINE_TIMING 측정 결함 + 운영 OOM 위험

• merge_ms / validate_ms 가 모든 케이스에서 0ms 일관 → 진단 데이터 신뢰성 저하. path=contact 케이스의 total=0ms 잘못 로깅. 또한 uvicorn 단일 worker 강제 명시 부재 — 다중 worker 운영 시 14 싱글톤 × N = 5GB × N OOM. audit P0-2/P0-4/P2-13으로 별도 PR.

ROI 우선순위 (audit 14 PR 후보 중 핵심 4건)

| 우선순위 / 작업 | latency 영향 | 정답률 영향 / risk | 추정 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 학사일정 ISO→한글 복원 (academic_graph 5곳) | 0 | +10~14pp 회복 기대 | 0.5d |
| P0 chat.py _run_pipeline 추출 (P0-1a/b/c) | 0 | 0 (sync 결손 해소) | 1d |
| P0 CONV_UNDERSTAND_TIMEOUT 8→3 단축 | -6,000 ms | -1~3pp 예상 (AB 검증) | 0.5d |
| P2 uvicorn workers=1 명시 + 측정 결함 fix | 0 | + OOM 안전 | 0.5d |

근거 보고서: reports/code_audit/AUDIT_REPORT.md · reports/regression_analysis/REPORT.md · reports/code_audit/07_checklist.md (14 PR 후보 P0/P1/P2 분류)